Iepirkuma noteikumi

NOLIKUMS

Objekts: ,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Dūmeņa demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā-2014/01

Cēsīs

2014. gads

| Nr.p.k. | Pasūtītājs | SIA „Cēsu siltumtīkli” Rūpniecības iela 13, Cēsis, Cēsu novads, LV - 4101 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmets | ,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā” |
| 2. | Iepirkuma priekšmeta īss apraksts (apjoms, darbi) | Šī projekta ietvaros paredzēts veikt: Npk.; Darbu nosaukums; mēra v; apjoms. 1.; Būvlaukuma iežogošana ar inventāru žogu.; m; 110,00. 2.; Metāla dūmeņa ar divu līmeņu atsaitēm un palīgelementiem demontāža un nodošana pārstrādei.; tn; 6,50. 3.; Dūmeņa ķieģeļu mūra cokola demontāža.; m3; 11,00. 4.; Monolīta dzelzsbetona pamata ar apkalpes bedri demontāža.; m3; 15,00. 5.; Atsaišu betona pamata demontāža.; m3; 16,00. 6.; Betona un ķieģeļu būvgružu savākšana un aizvešana.; m3; 42,00. 7.; Bedru aizbēršana ar vidēji rupju smilti, blietējot pa kārtām.; m3; 31,00. 8.; Teritorijas planēšana un apsēšana ar zālāju, pievedot melnzemi.; m2; 640,00. 9. Izpilddokumentācijas sagatavošana. |
| 3. | Iepirkuma identifikācijas Nr. | CS - Dūmeņa demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā -2014/01 |
| 4. | Iepirkums | Iepirkuma procedūra atbilstoši iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. |
| 5. | Iepirkuma (būvdarbu) izpildes termiņš | 2014. gada 20.augustam |
| 6. | Iepirkuma līguma izpildes vieta | Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā, LV-4101 |
| 7. | Izpildes vispārīgie nosacījumi (kvalitāte, garantija) | Darbus veikt atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīviem, konkrēto darbu izpildi regulējošiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tehniskā projekta, tehniskās specifikācijas nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem. |
| 8. | Piedāvājuma cena (Finanšu piedāvājums) | Jābūt izteiktai EUR, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar un bez PVN un PVN % apmēru un summu. Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek grozīta pievienotās vērtības nodokļa likme, Līguma summa ar PVN tiek grozīta bez atsevišķas Līdzēju vienošanās. Šādas PVN likmes izmaiņas stājas spēkā normatīvajos aktos noteiktajā laikā un kārtībā. Līgumcena un līguma summa bez PVN šādā kārtībā nevar tikt grozītas. Piedāvātā cena ir galīga un netiks grozīta līguma izpildes laikā. |
| 9. | Izmaksas, kuras jāiekļauj cenā | Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma priekšmeta izpildi - darbaspēka, transporta izmaksas, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, valstī noteiktās nodevas, nodokļi un pārējās izmaksas (peļņu un ar riska faktoriem saistītās izmaksas, tajā skaitā ar profesionālās darbības apdrošināšanu saistītās izmaksas), darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšana, speciālistu piesaiste u.c. |
| 10. | Samaksas kārtība | Samaksu veic 30 dienu laikā pēc darbu paveikšanas, pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. |
| 11. | Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr.) | Jēkabs Blaus, SIA „Cēsu siltumtīkli” direktors, tālrunis: 64107391 |
| 12. | Piedāvājuma izvēles kritēriji zemākā cena . | Piedāvājums, kas atbilst iepirkuma prasībām un ir ar viszemāko cenu. |
| 13. | Pretendentu atlases kritēriji | 1. Nav pasludināts Pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts. 2. Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav tādu nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro. 3. Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā. 4. Pretendentam ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā. |
| 14. | Lai pretendents piedalītos iepirkumā, jāiesniedz šādi dokumenti | - Aizpildīts pretendenta pieteikums (2.pielikums). - Dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija vai citu valstu personām - līdzvērtīga attiecīgā valstī izsniegta un LR atzīta dokumenta kopija. - Aizpildīts pretendenta apliecinājums, ka pretendents atbilst pretendentu atlases kritērijiem (3.pielikums); - Pretendenta pēdējos 3 (trijos) gados veikto objektu saraksts, norādot objekta nosaukumu, būvdarbu apjomu, vietu, uzsākšanas/ pabeigšanas gadu un pasūtītāju, īss objektā veikto darbu apraksts. Atsauksmes par pilnībā pabeigto un nodoto iepriekšminēto objektu kvalitāti. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā, būvuzraudzībā, kas apliecina, ka piesaistītais speciālists ir uzņēmuma darbinieks, vai iesniedz apliecinājumu, nodomu protokolu par piekrišanu vadīt iepirkuma priekšmetā minētos darbus. - finanšu piedāvājums (pielikums Nr. 4). - u.c. dokumenti, kurus nosaka tehniskā specifikācija un kurus pretendents uzskata par nozīmīgiem pievienot. - Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums tam, kuru no līguma daļām pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu, tajā skaitā % no kopējā darbu apjoma. - Pieļaujams, ka viens apakšuzņēmējs piedalās vairāku pretendentu piedāvājumos. |
| 15. | Piedāvājuma iesniegšana (veids, vieta, termiņš, valoda, noformējuma un iesniegšanas prasības) | Piedāvājumu iesniegšanas termiņš - līdz 2014. gada 15. jūlijam, plkst. 10.00. Piedāvājumi var tikt nosūtīti pa pastu vai iesniegti personīgi SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, Cēsu novadā, 2.stāvā, iepirkumu komisijai slēgtā aploksnē ar norādi par pretendentu un dalību iepirkumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā, noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts un netiks atvērts, tiks atdots vai nosūtīts pa pastu iesniedzējam. Piedāvājumu sagatavo valsts valodā (latviešu), vienā oriģinālā sējumā un vienā piedāvājuma kopijas sējumā - visu ievieto vienā aizlīmētā aploksnē, ar uzrakstu: ,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Dūmeņa demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā-2014/01, neatvērt līdz 2014.gada 15.jūlijam, plkst. 10.00. Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti. |
| 16. | Pretendenta tiesības iepirkuma laikā. | - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu. - Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts. - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma noteikumu prasībām. - Sniegt patiesu informāciju. - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai. - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu. - Nodrošināt, ka Pasūtītājs piedāvājumu saņem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. |
| 17. | Pasūtītāja tiesības iepirkuma laikā. | - Pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, komisija pieprasīs no pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegt izziņu no Valsts ieņēmumu dienesta, kas apliecina, ka pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro. - Termiņu šādu dokumentu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām, un šos dokumentus pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 3 mēneši pirms iesniegšanas dienas. - Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu. - Vērtēšanā pieaicināt ekspertu, ja tas nepieciešams. - Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši šo noteikumu minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst, var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu. - Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumā. - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. - Pēc piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju. - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un šiem noteikumiem. Izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu utt. saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu. - Samazināt veicamo darbu apjomu, ja paredzamā darbu izpildes summa pārsniedz sabiedrības budžetā šim nolūkam izdalītos līdzekļus, savukārt Pretendents nav tiesīgs celt pretenzijas šajā sakarā. |
| 18. | Cita informācija. | - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus. - Piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma izpildes termiņa laikā. - Iepirkums var tikt pārtraukts, ja tam ir objektīvs pamatojums. - Iesniedzamie dokumenti Pretendentam jānoformē atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. - Pretendents var iepazīties ar iepirkuma noteikumiem un tos saņemt SIA „Cēsu siltumtīkli”, Rūpniecības ielā 13, Cēsīs, LV-4100, 2.stāvā katru darba dienu no 9oo līdz 11oo. - Jautājumu (-s) par noteikumiem pretendents nosūta ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigām pa faksu +371 64107390, kā arī oriģinālu pa pastu. - Atbildes uz laikā uzdotiem jautājumiem tiks sniegtas visiem pretendentiem, neidentificējot jautājuma uzdevēju. Pasūtītājs var iesniegt atbildes arī vēlāk par 5 (piecām) dienām pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesūtītiem skaidrojumu pieprasījumiem, ja pretendenta uzdotais jautājums nebūs sarežģīts un atbilde būs ātri sagatavojama. - Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ar pretendentu piedalīšanos nav paredzēta. |
| 19. | Pielikumā | - Pretendenta piedāvātais laika grafiks, darba apjomu saraksts, cenu tabula (1. pielikums). - Pretendenta pieteikuma forma (2. pielikums). - Apliecinājuma forma, ka pretendents atbilst pretendentu atlases kritērijiem (3. pielikums). - Finanšu piedāvājums – saskaņā ar cenu tabulu - Līguma projekts |

- pielikums

Pretendenta piedāvātais darbu izpildes laika grafiks

| Darbu daļas nosaukums | 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Janvāris | Februāris | Marts | Aprīlis | Maijs | Jūnijs | Jūlijs | Augusts | Septembris | Oktobris | Novembris | Decembris |
| Darbu uzsākšanas datums | ___________ (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiālu piegāde Uzsākšanas datums________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvatļaujas un zemes darbu rakšanas atļaujas saņemšana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Būvdarbu izpilde Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izpilddokumentācijas sagatavošana Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objekta nodošana ekspluatācijā Uzsākšanas datums_________ Pabeigšanas datums_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Darbu pabeigšanas datums | ___________ (__________________________) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējais kalendāro dienu skaits par periodu no Darbu uzsākšanas dienas (ieskaitot) līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā pēdējai dienai (ieskaitot). | Kalendāro dienu skaits _____(_____________________). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Pasūtītājs: SIA "Cēsu siltumtīkli" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Objekta nosaukums: Inženierbūves - dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 demontāža. |  |  |  |  |  |
|  | Objekta adrese: Ķiršu iela 10, Cēsis, Cēsu novads. |  |  |  |  |  |
|  | Pasūtījuma Nr. 24 - 2014 |  |  |  |  |  |
|  | Darbu apjomu saraksts |  |  |  |  |  |
| Npk. | Darbu nosaukums | mēra v | apjoms | Piezīmes |  |  |
| 1. | Būvlaukuma iežogošana ar inventāru žogu. | m | 110,00 |  |  |  |
| 2. | Metāla dūmeņa ar divu līmeņu atsaitēm un palīgelementiem demontāža un nodošana pārstrādei. | tn | 6,50 |  |  |  |
| 3. | Dūmeņa ķieģeļu mūra cokola demontāža. | m3 | 11,00 |  |  |  |
| 4. | Monolīta dzelzsbetona pamata ar apkalpes bedri demontāža. | m3 | 15,00 |  |  |  |
| 5. | Atsaišu betona pamata demontāža. | m3 | 16,00 |  |  |  |
| 6. | Betona un ķieģeļu būvgružu savākšana un aizvešana. | m3 | 42,00 |  |  |  |
| 7. | Bedru aizbēršana ar vidēji rupju smilti, blietējot pa kārtām. | m3 | 31,00 |  |  |  |
| 8. | Teritorijas planēšana un apsēšana ar zālāju, pievedot melnzemi. | m2 | 640,00 |  |  |  |
|  | Piezīmes: |  |  |  |  |  |
|  | 1. Dotie darbu apjomi skatāmi kopā ar projektu. |  |  |  |  |  |
|  | 2. Konstatēto būtisku nesakritību gadījumā ziņot izsoles organizētājiem. |  |  |  |  |  |
|  | 3. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai. |  |  |  |  |  |

Cenu tabula ,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā” Nr.; Darbu un materiālu nosaukums; Mēra Vien.; Daudzums; Vienības cena; Kopā uz visu apjomu. Laika norma c/d; Darba samaksas likme (eiro/h); Darba alga (eiro); Materiāli (eiro); Kopā (eiro); Darba ietilpība (c/h); Darba alga (eiro); Materiāli (eiro); Mehānismi (eiro); Summa (eiro). 1.; Būvlaukuma iežogošana ar inventāra žogu.; m; 110,00. 2.; Metāla dūmeņa ar divu līmeņu atsaitēm un palīgelementiem demontāža.; tn; 6,5. 3.; Dūmeņa ķieģeļu mūra cokola demontāža.; m3; 11,00. 4.; Monolīta dzelzsbetona pamata ar apkalpes bedri demontāža; m3; 15,00. 5.; Atsaišu betona pamatu demontāža.; m3; 16,00. 6.; Betona un ķieģeļu būvgružu savākšana un aizvešana.; m3; 42,00. 7.; Bedru aizbēršana ar vidēji rupju smilti, blietējot pa kārtām.; m3; 31,00. 8.; Teritorijas planēšana un apsēšana ar zālāju, pievedot melnzemi.; m2; 640,00. Kopā:. Kopā tiešās izmaksas:; eiro. KOPĀ:.

2.pielikums

Pretendenta pieteikums

| Pretendents |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nosaukums |  |  |
| Reģ. Nr./pers.kods |  |  |
| Juridiskā adrese/deklarētā adrese |  |  |
| Adrese korespondences saņemšanai |  |  |
| Bankas rekvizīti (banka, bankas kods, konta Nr.) |  |  |
| Pretendenta kontaktpersona |  |  |
| Vārds, uzvārds |  |  |
| ### Kontaktpersonas tālr. / Fax |  |  |
| e-pasta adrese |  |  |

Mēs vēlamies piedalīties iepirkumā: ,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā”

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR (bez PVN) | Cena EUR (ar PVN 21%) |
| --- | --- | --- |
| ,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Dūmeņa demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā-2014/01 |  |  |

Ja mūsu piedāvājums tiks pieņemts, mēs apņemamies nodrošināt, izpildīt tehniskajā specifikācijā un savā piedāvājumā norādītās prasības.

Apņemamies Pasūtītājam iesniegt citu „Publisko iepirkumu likumā” norādīto informāciju, kas nepieciešama vērtēšanas procesā.

| Personas, kas paraksta šo piedāvājumu vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Personas, kas paraksta šo piedāvājumu, amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| Zīmogs |  |

3.pielikums

Apliecinājums

Pretendents _____________________________________________________ (reģ. Nr./pers.kods ________________________________), turpmāk pretendents, vārdā ________________________________________________________ (vārds, uzvārds, amats) apliecina, ka pretendents :

1) nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), nav apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, nav uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.

2) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 150 Euro.

Datums, vārds, uzvārds, amats

Paraksts, zīmogs

4.pielikums

Finanšu piedāvājums (Saskaņā ar Cenu tabulu)

Objektam:

,,Inženierbūves – dūmeņa ar kadastra apzīmējumu 4201 008 0317 051 – demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CS-Dūmeņa demontāža Ķiršu ielā 10, Cēsīs, Cēsu novadā-2014/01